EVIDENCIA DE ALTERNATE DAILY MEETING

Equipo de Desarrollo

DATOS GENERALES

| Fecha 14/09/2026 | Hora 15:38 | Facilitador/a Nelson | Duración 15 |
| --- | --- | --- | --- |

| Proyecto NuryBase | Sprint / Iteración 1 | Día del sprint Dia 1 |
| --- | --- | --- |

ASISTENCIA

| Integrante | ¿Asistió? | Rol | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Nelson Alfaro | Si | Scrum Master & Equipo de Desarrollo | Sin observación |
| Sebastian Sepulveda | Si | Equipo de Desarrollo | Sin observación |
| Patricio Menares | Si | Equipo de Desarrollo | Sin observación |
| Maher Darwish | Si | Product Owner & Equipo de Desarrollo | Sin observación |

AVANCE POR INTEGRANTE

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Nelson Alfaro | Sin actividad | Implementar interfaces desde esquema de base de datos: usuarios, inventario, recetas, compras y ventas. | Si impedimentos |
| Sebastian Sepulveda | Sin actividad | Carga de productos en la base de datos | Falta lista de proveedores |
| Patricio Menares | Sin actividad | Desarrollo de mockup de inicio de sesión, punto de venta: medios de pago y cálculo de vuelto. | Si impedimentos |
| Maher Darwish | Sin actividad | Desarrollo de mockup de sidebar. | Si impedimentos |

BLOQUEOS E IMPEDIMENTOS

| Bloqueo / Impedimento | Reportado por | Responsable de resolver | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de proveedores | Sebastian Sepulveda | Maher Darwish | 14/09/2026 | Pendiente |

NOTAS ADICIONALES

- Manuel debe facilitarnos la lista de proveedores informando a Maher y luego entregarle esta a Sebastian.

| Firma / Validación del Scrum Master o Líder Nelson Alfaro | Firma / Validación del equipo (opcional) Maher Darwish, Sebastian Sepulveda, Patricio Menares |
| --- | --- |