EVIDENCIA DE ALTERNATE DAILY MEETING

Equipo de Desarrollo

DATOS GENERALES

| Fecha 16/09/2026 | Hora 20:08 | Facilitador/a Nelson | Duración 20 Minutos |
| --- | --- | --- | --- |

| Proyecto NuryBase | Sprint / Iteración 1 | Día del sprint Dia 3 |
| --- | --- | --- |

ASISTENCIA

| Integrante | ¿Asistió? | Rol | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Nelson Alfaro | Si | Scrum Master & Equipo de Desarrollo | Sin observación |
| Sebastian Sepulveda | Si | Equipo de Desarrollo | Sin observación |
| Patricio Menares | Si | Equipo de Desarrollo | Sin observación |
| Maher Darwish | Si | Product Owner & Equipo de Desarrollo | Sin observación |

AVANCE POR INTEGRANTE

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Nelson Alfaro | Levantamiento de base de datos en PostgreSQL | Creación de docker para levantar base de datos de forma local | Sin impedimentos |
| Sebastian Sepulveda | Sin actividad | Revisar criterios de aceptación de historia de usuario 1.1 | Sin impedimentos |
| Patricio Menares | Ajustes al flujo de pagos en POS, control de seguridad al cerrar sesión con caja abierta, soporte de impresión de comprobante, mejoras visuales en cabecera del POS y pruebas unitarias aprobadas. | Implementar que se agregue automáticamente un producto al carrito al agregar su código, modal de confirmación de anulación de venta. | Sin impedimentos |
| Maher Darwish | Modelado de slidebar | Modelado visual de cuadratura de caja, validar cuadratura y pruebas de cuadratura | Sin impedimentos |

NOTAS ADICIONALES

- Hablar con manuel para solicitar un servidor VPS.

| Firma / Validación del Scrum Master o Líder Nelson Alfaro | Firma / Validación del equipo (opcional) Maher Darwish, Sebastian Sepulveda, Patricio Menares |
| --- | --- |