EVIDENCIA DE ALTERNATE DAILY MEETING

Equipo de Desarrollo

DATOS GENERALES

| Fecha 24/09/2026 | Hora 17:40 | Facilitador/a Nelson | Duración 17 Minutos |
| --- | --- | --- | --- |

| Proyecto NuryBase | Sprint / Iteración 1 | Día del sprint Dia 9 |
| --- | --- | --- |

ASISTENCIA

| Integrante | ¿Asistió? | Rol | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Nelson Alfaro | Si | Scrum Master & Equipo de Desarrollo | Sin observación |
| Sebastian Sepulveda | Si | Equipo de Desarrollo | Sin observación |
| Patricio Menares | Si | Equipo de Desarrollo | Sin observación |
| Maher Darwish | Si | Product Owner & Equipo de Desarrollo | Sin observación |

AVANCE POR INTEGRANTE

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Nelson Alfaro | Configuración de servidor VPS | Abrir túneles SSH para conexión con el servidor | Sin impedimentos |
| Sebastian Sepulveda | Cuadratura de caja con tarjeta y junaeb | Aplicando las funciones de cuadratura de caja | Sin impedimentos |
| Patricio Menares | input rápido en el POS agregando cosas al carrito y feedback visual | Ajuste de rutas por rol de usuario | Sin impedimentos |
| Maher Darwish | Ajuste sidebar | Agregar funcionalidad a anulacion de venta | Sin impedimentos |

NOTAS ADICIONALES

- Meeting Presencial

| Firma / Validación del Scrum Master o Líder Nelson Alfaro | Firma / Validación del equipo (opcional) Maher Darwish, Sebastian Sepulveda, Patricio Menares |
| --- | --- |