REGISTRO DE CAMBIOS – SPRINT BACKLOG

Documento para registrar ítems agregados, eliminados o modificados durante el sprint

| Sprint: | 1 | Responsable: | Nelson Alfaro |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha inicio: | 16/09/2026 | Fecha fin: | 19/09/2026 |

## 1. Resumen del cambio

| Fecha del cambio | 19/09/2026 |
| --- | --- |
| Tipo de cambio | Item Agregado |
| Ítem afectado (ID / nombre) | H2.10, H2.11, H5.5 |
| Solicitado por | Manuel Santana |
| Aprobado por | Nelson Alfaro y Maher Darwish |

## 2. Detalle del ítem

Historia de usuario / Tarea:

H2.10: Como Cajero, quiero gestionar los productos y sus cantidades en el carrito antes de confirmar la venta, para corregir la compra y asegurar que el total cobrado sea correcto.

H2.11: Como Cajero, quiero abrir un turno de caja antes de comenzar a vender, para asociar las transacciones y la posterior cuadratura a mi jornada de trabajo.

H5.5: Como Admin Quiero Ver todos los productos que gestiono en mi sucursal, también poder agregar, editar, eliminar y habilitar/desactivar Para gestionar los productos que tengo.

Descripción del cambio

Se agregaron nuevas historias de usuario que forman parte importante del punto de venta y administración mencionadas por el cliente.

Justificación / Motivo

Se implementan para gestión importante de los productos para la fase POS y agregar los productos en sucursal