}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombres estudiantes | Nelson Alfaro Patricio Menares Maher Darwish Sebastián Sepúlveda |
| --- | --- |
| Rut | 21.516.249-4 (Nelson Alfaro) 21.459.510-9 (Patricio Menares) 21.130.514-2 (Maher Darwish) 20.126.593-2 (Sebastián Sepúlveda) |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | NuryBase |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas; Gestión y análisis de datos; Administración de bases de datos. |
| Competencias | Realizar pruebas y validaciones de productos y procesos aplicando buenas prácticas de la industria; diseñar e implementar modelos de datos que respondan a los requerimientos de la organización y sean escalables; desarrollar e implementar soluciones de software, integrando sus componentes y aplicando técnicas para su desarrollo y mantenimiento. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | NuryBase busca abordar la falta de trazabilidad de ventas e inventario que enfrenta Nury's, una cadena de cafeterías con 8 locales (5 en Santiago y 3 en Valparaíso). Actualmente la organización solo conoce cuánto vende cada sucursal a través de Transbank, pero no qué productos generan esas ventas, lo que dificulta tomar decisiones informadas de compra y precios. Además, productos como las empanadas no cuentan con códigos escaneables y el stock teórico no coincide con el físico cada 3 a 4 meses, generando descuadres difíciles de auditar. El proyecto se sitúa en el contexto de la gestión operativa de un negocio gastronómico con múltiples sucursales y surge directamente del levantamiento de requerimientos realizado con Manuel Santana, socio de Nury's. Los principales usuarios serán los cajeros, bodegueros y administradores de las distintas sucursales, quienes necesitan registrar ventas de forma rápida, mantener el inventario actualizado en tiempo real y acceder a reportes que apoyen la toma de decisiones. Se escogió este tema por la oportunidad de aplicar desarrollo de software, arquitectura de sistemas y modelos de inteligencia artificial a una problemática real de gestión comercial. El aporte de NuryBase consiste en centralizar ventas, inventario y reportes en una sola plataforma, integrando lectura automática de facturas, descuento automático de insumos según receta y análisis predictivo de ventas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo de NuryBase es desarrollar una plataforma integral de gestión de ventas, inventario y reportes para las 8 sucursales de Nury's, que permita centralizar la información del negocio y reducir el trabajo manual asociado al control de stock y facturación. Para abordar esta problemática, el proyecto contempla el desarrollo de una solución de software compuesta por un frontend en Angular y un backend en Django REST Framework, con una base de datos relacional en MySQL. La plataforma incorpora un punto de venta con lectura de códigos de barra/QR mediante pistola o cámara, un módulo de inventario con descuento automático de insumos según receta, comunicación en tiempo real mediante Django Channels y WebSockets, y un módulo de reportes con inteligencia artificial para identificar patrones de venta y apoyar decisiones comerciales. El proyecto será desarrollado mediante un proceso sistemático de desarrollo de software, considerando el diseño e implementación de la base de datos, la integración de los componentes del sistema, el procesamiento de datos, y las pruebas y validación del producto en un entorno desplegado en la nube. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | NuryBase se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática, debido a que requiere aplicar conocimientos de desarrollo de software, modelamiento de datos, integración de componentes y pruebas de validación. La competencia relacionada con realizar pruebas y validaciones es necesaria para verificar que los distintos módulos de NuryBase —punto de venta, inventario, administración y reportes— cumplan con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos. La competencia de diseñar e implementar modelos de datos se aplica directamente en el diseño de la base de datos relacional en MySQL, considerando entidades como usuarios, productos, recetas, ventas y sucursales, de forma que la estructura sea escalable para las 8 sucursales de Nury's. Finalmente, la competencia de desarrollar e implementar soluciones de software se aplica en la construcción e integración de los módulos de NuryBase, utilizando Angular y Django REST Framework, y aplicando técnicas de desarrollo y mantenimiento que aseguren el cumplimiento de los objetivos definidos para el proyecto. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto NuryBase se relaciona con el interés profesional por el desarrollo de soluciones informáticas orientadas a resolver problemas reales de gestión comercial. El proyecto permite aplicar conocimientos de programación backend y frontend, bases de datos, arquitectura de software, comunicación en tiempo real e inteligencia artificial aplicada al análisis de ventas. La participación en NuryBase contribuye al desarrollo profesional del equipo al permitir adquirir experiencia en un proyecto que integra distintas áreas de la informática —desarrollo web, ingeniería de datos y despliegue en la nube— y que requiere enfrentar problemas reales de diseño, desarrollo, integración y validación de una solución tecnológica para un cliente real. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo de NuryBase es factible dentro del semestre debido a que el proyecto se encuentra estructurado mediante historias de usuario que permiten dividir el trabajo en Sprints (Sprint 0 a Sprint 3), facilitando la planificación y distribución de las tareas entre los cuatro integrantes del equipo. Para su desarrollo se requieren principalmente computadores para programación y pruebas, herramientas de desarrollo, un sistema gestor de bases de datos y servicios tecnológicos necesarios para implementar y desplegar la solución en la nube. Se cuenta con tecnologías como Angular, Django REST Framework, Django Channels y MySQL, que permiten desarrollar la aplicación y gestionar la información del sistema. Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentran la división del proyecto en módulos claros (usuarios, punto de venta, inventario, administración y reportes), la utilización de tecnologías conocidas por el equipo y el acceso directo al cliente (Manuel Santana) para validar avances. Entre las principales dificultades se encuentran las limitaciones de tiempo propias del semestre, la complejidad de coordinar ventas e inventario en tiempo real entre 8 locales sin inconsistencias, y posibles restricciones asociadas a la infraestructura en la nube. Para disminuir estos riesgos, se priorizará el desarrollo de las funcionalidades críticas por sprint, se realizarán pruebas de manera local antes del despliegue y se evaluarán alternativas de infraestructura en caso de que el entorno actual no permita desplegar adecuadamente la solución. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma integral de gestión de ventas, inventario y reportes para las sucursales de Nury's, integrando lectura automática de facturas, control de inventario en tiempo real y análisis de datos con inteligencia artificial que permitan centralizar la operación y apoyar la toma de decisiones comerciales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar e implementar la base de datos relacional necesaria para almacenar, organizar y procesar la información de usuarios, productos, ventas e inventario de las 8 sucursales de Nury's. 2. Desarrollar e integrar los módulos funcionales de NuryBase (usuarios y accesos, punto de venta, inventario, administración y reportes) de acuerdo con los requerimientos definidos para la plataforma. 3. Implementar la lectura automática de facturas mediante escaneo de códigos QR y el descuento automático de insumos según receta al confirmar una venta. 4. Incorporar funcionalidades de inteligencia artificial para el análisis de patrones de venta, la generación de reportes y las proyecciones de demanda. 5. Realizar pruebas de validación de los componentes y funcionalidades desarrolladas, verificando su cumplimiento con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar la problemática identificada se utilizará la metodología ágil Scrum, debido a que permite organizar el desarrollo de manera iterativa e incremental, facilitando la adaptación a cambios y la validación constante de los avances del proyecto con el cliente. El trabajo se organizará en cuatro Sprints (Sprint 0: Infraestructura y Base de Datos; Sprint 1: Flujo de Cajero; Sprint 2: Backend e Inventario Crítico; Sprint 3: Reportes, IA y Administración), cada uno con su respectivo Sprint Planning para definir los objetivos de backend, integración con el SII y pruebas del período. Durante cada sprint se realizarán reuniones Daily Scrum para sincronizar los avances del equipo en punto de venta, backend e integración, además de un Sprint Review al finalizar cada ciclo para mostrar prototipos e incrementos funcionales al cliente (Manuel Santana). Al cierre de cada sprint se realizará una Sprint Retrospective, orientada a la mejora continua del proceso y la solución, alimentando el Product Backlog con las historias de usuario sobre ventas, inventario y reportes priorizadas para el siguiente ciclo. Al tratarse de un proyecto grupal, las responsabilidades serán distribuidas entre los cuatro integrantes del equipo, procurando mantener una coordinación constante y una participación conjunta en las decisiones del proyecto. Maher Darwish – Product Owner y Development Team: responsable de la visión del proyecto y del enlace directo con Manuel Santana (cliente). Nelson Alfaro – Scrum Master y Development Team: responsable de la coordinación del equipo, el diseño de la base de datos y la integración con el SII. Patricio Menares – Development Team: responsable del desarrollo del punto de venta y el panel de administración. Sebastián Sepúlveda – Development Team: responsable del backend, la lógica de inventario y los reportes con inteligencia artificial. Las tareas serán gestionadas y coordinadas mediante el Sprint Backlog y un tablero Kanban definidos para cada sprint. Si bien cada integrante tendrá responsabilidades principales, se mantendrá una colaboración constante entre el equipo para resolver problemas, realizar pruebas, integrar funcionalidades y asegurar el cumplimiento de los objetivos de cada sprint.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Sprint Backlog y Kanban Board | Registro visual del flujo de trabajo de cada sprint dividido en columnas (por hacer, en proceso, hecho). | Demuestra la organización del equipo, la asignación de tareas y la transparencia en el avance continuo durante el desarrollo. |
| Avance | Burndown Chart | Gráfico que contrasta el trabajo restante proyectado frente al tiempo real transcurrido en cada sprint. | Permite monitorear la velocidad del equipo, detectar desviaciones en el cronograma a tiempo y justificar ajustes en la planificación. |
| Avance | Sprint Review y Sprint Retrospective | Minutas o registros de las reuniones de revisión de entregables con el cliente y de retroalimentación interna al finalizar cada sprint. | Evidencia la validación del avance con el cliente (Manuel Santana) y las mejoras al proceso implementadas a partir del Impediment Log. |
| Final | Producto Mínimo Viable (MVP) | Versión funcional de NuryBase que incluye los módulos de usuarios, punto de venta, inventario, administración y reportes esenciales para resolver la problemática planteada. | Constituye la prueba central del cumplimiento de los objetivos del proyecto, validando que la solución es operativa y funcional para Nury's. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo Web y Experiencia de Usuario | Infraestructura y Autenticación (Sprint 0, Sprint 1) | Configuración inicial del entorno y la base de datos, y desarrollo del módulo de usuarios y accesos con autenticación por rol (Cajero, Admin, Bodeguero). | IDE de desarrollo, Angular, Django Authentication, servidor local/cloud. | Semanas 1 a 6 (Fase 1 y Sprint 0-1) | Nelson Alfaro | Facilitador: base de datos definida desde la Fase 1. Dificultad: integración de permisos por rol entre Angular y Django. |
| Desarrollo de Punto de Venta | Flujo de Cajero (Sprint 1) | Desarrollo del punto de venta: captura de código de barras/QR con pistola o cámara, búsqueda manual, registro de pago, descuento automático de insumos y cierre de caja. | Django REST Framework, Angular, lector de código de barras/QR. | Semanas 5 a 8 (Sprint 1) | Patricio Menares | Facilitador: requerimientos funcionales del punto de venta bien definidos. Dificultad: asegurar que la venta responda en menos de 3 segundos. |
| Ingeniería de Datos y Cloud | Backend e Inventario Crítico (Sprint 2) | Registro de materias primas, lectura de facturas por QR, descuento automático de ingredientes según receta y panel de stock en tiempo real mediante WebSockets. | MySQL, Django Channels, Python, lector QR. | Semanas 9 a 11 (Sprint 2) | Sebastián Sepúlveda | Facilitador: modelo de recetas definido en la arquitectura. Dificultad: mantener el inventario consistente entre las 8 sucursales en tiempo real. |
| Administración y Lógica de Negocio | Administración y Promociones (Sprint 3) | Gestión de perfiles de cajero y configuración de promociones y descuentos automáticos en caja. | Django-Q, Angular, base de datos. | Semanas 12 a 13 (Sprint 3) | Maher Darwish | Facilitador: definición clara de reglas de negocio del cliente. Dificultad: programar vigencia de promociones sin afectar ventas activas. |
| Inteligencia de Negocios (BI) y Machine Learning | Reportes y Análisis Predictivo (Sprint 3) | Construcción de reportes consolidados de ventas por sucursal, cajero y producto, e implementación de análisis predictivo con IA para recomendaciones y proyecciones de demanda. | Python, librerías de Machine Learning, Angular. | Semanas 13 a 15 (Sprint 3) | Sebastián Sepúlveda | Facilitador: datos de ventas estructurados desde el punto de venta. Dificultad: ajustar el modelo predictivo para lograr recomendaciones útiles. |
| Control de Calidad y Cierre de Proyecto | Documentación, Pruebas y Defensa (Fase 3) | Elaboración de documentación técnica y manuales, pruebas funcionales globales, preparación de la demo y defensa del proyecto de título. | Entorno de staging, herramientas de prueba, formato de informes. | Semanas 16 a 18 (Fase 3) | Maher Darwish | Facilitador: MVP finalizado al cierre del Sprint 3. Dificultad: coordinar tiempos de documentación con la preparación de la defensa. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase 1 |  |  | Sprint 1 |  |  |  | Sprint 2 |  |  |  | Sprint 3 |  |  |  | Fase 3 |  |  |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Fase 1: Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toma de Requerimientos y Definición de Alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de Arquitectura y Backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HITO 1: Fin Fase 1 (Proyecto Definido) -> Inicio Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 0: Infraestructura y Base de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración Inicial de Entorno y Base de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e Implementación de la Base de Datos (MySQL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Flujo de Cajero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de Usuarios y Autenticación por Rol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punto de Venta: Catálogo, Carrito y Escaneo QR/Código de Barra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punto de Venta: Registro de Pago, Ticket y Cierre de Caja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punto de Venta: Anulación de Venta y Restitución de Stock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HITO 2: Fase 2 (Punto de Venta funcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Backend e Inventario Crítico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de Materias Primas y Lectura de Facturas por QR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descuento Automático de Insumos según Receta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel de Stock en Tiempo Real (Django Channels / WebSockets) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alertas de Stock Mínimo y Ajuste Manual de Inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HITO 3: Fase 2 (Inventario funcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Reportes, IA y Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Perfiles de Cajero y Promociones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reportes Consolidados de Ventas por Sucursal, Cajero y Producto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis Predictivo con Inteligencia Artificial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HITO 4: Fase 2 (MVP Finalizado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación Técnica y Manuales de Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas Funcionales Globales y Ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de Demo y Entorno de Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defensa del Proyecto de Título |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |