# Autoevaluación Fase 1: Definición Proyecto APT

Autor: Maher Nabi Darwish Said

Rol: Product Owner & Development Team

Proyecto: NuryBase

## Abstract

NuryBase es un sistema integral de gestión de ventas, inventario y reportes diseñado para la cadena de cafeterías Nury's. El proyecto surge de la necesidad de resolver la falta de trazabilidad en las ventas y los descuadres de inventario en sus 8 sucursales. Mediante la centralización de datos, la automatización del ingreso de facturas físicas y el uso de Inteligencia Artificial predictiva, el sistema optimiza la toma de decisiones. Técnicamente, emplea una arquitectura en la nube con Angular para el frontend y Django para el backend, garantizando alta disponibilidad y consistencia transaccional (ACID) bajo la metodología ágil Scrum.

## Descripción de Proyecto APT

El proyecto "NuryBase" consiste en el desarrollo de una plataforma centralizada para la cadena de cafeterías Nury's. Actualmente, el cliente solo conoce el total de ventas vía Transbank, pero desconoce qué productos componen esos ingresos, y presenta descuadres de stock cada 3 a 4 meses debido a la falta de códigos de barras en productos de elaboración propia. NuryBase soluciona esto integrando un Punto de Venta (POS) que soporta códigos internos y recetas compuestas, un módulo de inventario con lectura automatizada de facturas vía códigos QR y reportes inteligentes.

Esta solución tiene una alta relevancia para el campo laboral de la ingeniería informática, ya que implica resolver un problema crítico de negocio real mediante el despliegue de arquitectura de software escalable en la nube, el manejo de concurrencia en bases de datos relacionales para evitar inconsistencias entre locales, y el análisis de datos para generar valor comercial tangible.

## Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El desarrollo de NuryBase exige aplicar directamente las competencias fundamentales de la Ingeniería en Informática. Primero, la construcción de soluciones de software integrando componentes frontend (Angular) y backend (Django) de manera sistematizada. Segundo, el diseño e implementación de modelos de datos escalables en MySQL que soporten la operación concurrente de 8 sucursales, aplicando aislamiento transaccional estricto. Finalmente, la gestión del proyecto informático mediante metodologías de la industria para controlar el progreso y ofrecer alternativas viables al cliente.

## Relación del proyecto con mis intereses profesionales

Este proyecto se alinea perfectamente con mi interés por la gestión de producto y por conectar las necesidades reales del negocio con la ejecución técnica. Como Product Owner, mi labor no es programar cada módulo, sino traducir los problemas de Nury's -la falta de trazabilidad en las ventas y los descuadres de inventario- en épicas e historias de usuario priorizadas que el equipo pueda ejecutar dentro del alcance del MVP. Además, evaluar decisiones como el hosting más adecuado para la arquitectura, la real conveniencia de incorporar Inteligencia Artificial en los reportes o el soporte de ventas sin conexión a internet me permite aplicar una mirada estratégica: priorizar funcionalidades según su impacto en el negocio y su factibilidad técnica, manteniendo una comunicación constante con Manuel Santana para validar que la solución responda a sus necesidades.

## Argumento de factibilidad

El proyecto es completamente factible de realizar en el marco temporal de la asignatura debido a una delimitación estricta del Minimum Viable Product (MVP). Hemos segmentado el desarrollo en un Sprint 0 de infraestructura y 3 Sprints operativos claramente definidos que abordan el flujo de caja, el inventario crítico y los reportes. El uso de servicios en la nube evita bloqueos por configuración de hardware local, y la aplicación de Scrum permite adaptarnos y resolver impedimentos semanalmente sin comprometer el alcance principal.

## Objetivos

Objetivo General: Desarrollar e implementar el sistema centralizado "NuryBase" para digitalizar y automatizar la gestión de ventas, control de inventario y generación de reportes predictivos en las 8 sucursales de Nury's.

### Objetivos Específicos:

- Construir un módulo de Punto de Venta (POS) responsivo que permita la captura de códigos, métodos de pago y el descuento automático de ingredientes compuestos.

- Implementar un sistema de inventario en tiempo real que automatice la recepción de mercadería mediante lectura de facturas y notifique umbrales críticos mediante WebSockets.

- Desarrollar un panel administrativo con reportes basados en IA para analizar patrones de venta y proyectar la demanda de productos.

## Propuesta metodológica

El proyecto se ejecutará bajo el marco de trabajo ágil Scrum. Esta metodología es pertinente porque permite adaptarnos a las necesidades de Nury's mediante entregas incrementales. El flujo constará del mantenimiento de un Product Backlog, ceremonias de Sprint Planning para definir metas técnicas, Daily Scrums para identificar bloqueos, y Sprint Reviews donde validaremos los prototipos e incrementos funcionales directamente con Manuel Santana (Stakeholder).

## Plan de trabajo

El trabajo se estructura en un cronograma progresivo (Carta Gantt):

- Fase 1 (Planificación y Sprint 0): Levantamiento de requerimientos, definición de la arquitectura técnica, diseño de base de datos y configuración del entorno en la nube.

### Fase 2 (Sprints 1 al 3):

  - Sprint 1: Desarrollo del flujo de cajero (autenticación, carrito, cierre de caja).

  - Sprint 2: Lógica backend de inventario crítico (productos compuestos, recetas, escáner de facturas, WebSockets para stock en vivo).

  - Sprint 3: Panel de administración, perfiles, promociones, reportes consolidados y análisis predictivo. Finalización del MVP.

- Fase 3 (Cierre): Documentación técnica, manuales de usuario, preparación del entorno de demostración y defensa del proyecto.

## Propuesta de evidencias

Para dar cuenta del logro de las actividades, se generarán las siguientes evidencias:

- Artefactos de Gestión: Product Backlog, Sprint Backlog y registros del Tablero Kanban, justificando el control y avance del equipo.

- Documentación Técnica: Modelo de Base de Datos y Documento de Arquitectura, que validan el diseño estructural escalable de la solución.

- Aseguramiento de Calidad: Plan de Pruebas (unitarias y de integración) para confirmar que los tiempos de respuesta y la concurrencia cumplen con los requerimientos no funcionales.

- Incrementos Funcionales (MVP): Entregables de software operativo presentados al finalizar cada Sprint.

## Conclusiones

En conclusión, el proyecto NuryBase representa un paso fundamental para conectar los conocimientos académicos con los desafíos reales de la ingeniería de software. Al centralizar las operaciones y el seguimiento del inventario para las 8 sucursales de Nury's, estamos proporcionando una mejora tecnológica sustancial que aborda una limitación empresarial vital: la falta de datos de ventas procesables. El enfoque estructurado que utiliza el marco de trabajo Scrum garantiza que nuestro equipo de desarrollo pueda entregar un producto en la nube escalable, seguro y de alta disponibilidad, al mismo tiempo que gestiona sistemáticamente los riesgos técnicos. En última instancia, este proyecto Capstone encapsula perfectamente las competencias requeridas de un ingeniero informático, integrando con éxito lógica backend compleja, interfaces frontend responsivas e inteligencia basada en datos.

## Reflexión

Al reflexionar sobre esta fase inicial de planificación, el inmenso valor de comprender a fondo el problema empresarial antes de escribir cualquier código se hace evidente. Mi rol específico como Product Owner me ha desafiado a traducir las necesidades de Manuel Santana en requerimientos concretos y priorizados, y a tomar decisiones informadas junto al equipo sobre aspectos que en un principio no dominaba a fondo, como elegir un hosting adecuado para la arquitectura, evaluar si incorporar Inteligencia Artificial realmente aportaba valor o si convenía un modelo más simple, y decidir hasta qué punto el sistema debía funcionar sin conexión a internet en el punto de venta. Este proceso me enseñó que ser Product Owner exige entender lo suficiente de arquitectura y factibilidad técnica para priorizar bien, sin perder de vista que la prioridad final siempre es el valor que la solución entrega al negocio. En definitiva, el éxito de esta fase dependió tanto de la comunicación efectiva del equipo, la adaptabilidad ágil y la ejecución técnica precisa.