|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general sí. Las tareas que me tocaron este sprint las fui sacando: separé en tareas las historias de usuario que me correspondían, armé las historias nuevas que pidió el cliente (la venta a empleados con 30% de descuento y el almuerzo de empleados) y documenté sus pruebas. La venta a empleados ya está funcionando y solo me falta probar la anulación de una de esas ventas. Lo que más me ha ayudado es el apoyo del equipo y tener contacto directo con el cliente, porque así sé bien qué es lo que necesita. Lo que más me ha costado es compatibilizar el proyecto con mi trabajo, porque hay días en que solo puedo avanzar en la tarde o en la noche.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para manejar el tiempo, me organizo para avanzar en las tardes, cuando ya salgo del trabajo, y le pregunto al equipo por WhatsApp cuando tengo dudas, para no quedarme pegado esperando la daily. Otra dificultad fue que algunos criterios de aceptación cambiaron después de armar el plan de pruebas y hubo que rehacer parte de la documentación. Para eso ahora dividimos cada historia en tareas con su ID y tratamos de dejar los criterios cerrados antes de empezar a desarrollar.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Siento que he trabajado bien. Lo que más destaco es que pude tomar lo que pidió Manuel en la reunión de cierre del sprint y convertirlo en historias de usuario con sus criterios y tareas, y que ya tengo funcionando la venta a empleados, con 6 de sus 8 casos de prueba aprobados. Lo que podría mejorar es actualizar mis tarjetas en Trello en el momento y no al final, y probar más directamente en el sistema en vez de quedarme solo con revisar el código.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal duda es cómo vamos a manejar los reportes, porque algunas historias piden revisar ventas o consumos en reportes y esa parte del sistema todavía no existe. También me preocupa tener un ambiente de pruebas separado, para no mezclar las ventas de prueba con datos reales del cliente. Al docente le preguntaría si es válido dar por aprobada una prueba revisando el código y los datos que ya están registrados, o si siempre hay que ejecutarla en pantalla con evidencia.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, creemos que no es necesario redistribuir las actividades. El grupo ha funcionado bien con lo que tiene asignado cada uno y estamos cómodos con nuestros roles. Las peticiones nuevas que hizo el cliente en la reunión de cierre, como la venta y el almuerzo de empleados, las tomé yo, así que no hizo falta mover tareas entre nosotros. Cuando alguien necesita ayuda con una tarea, lo conversamos entre todos y vemos cómo apoyarlo. Si aparece otra actividad nueva, la vamos a revisar en conjunto para decidir quién la toma.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Lo que más destacamos es la disposición del equipo para avanzar y que nos apoyamos cada vez que alguien tiene dudas. Las lluvias de ideas también nos han servido para llegar más rápido a soluciones. Lo que podemos mejorar es comunicar mejor lo que va avanzando cada uno, que al principio no siempre quedaba claro. Para eso empezamos a mostrarnos demos de lo que vamos haciendo, así todos sabemos cómo va el trabajo de los demás.