|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, he cumplido todas mis actividades en los plazos que definimos. Lo que más me ha ayudado es la comunicación constante con el equipo y las dailys, que nos permiten ver los avances reales y resolver bloqueos a tiempo. Como Scrum Master, también me ayuda tener claro el orden del sprint y hacer seguimiento de las tareas, además de mis tareas como desarrollador. Lo que más me ha dificultado fue coordinarnos al comienzo, algo que ya fuimos ajustando (lo detallo en la siguiente pregunta).

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Al principio nos costó poder hacer la daily meeting todos los días, porque no siempre calzaban los horarios de todos. Para solucionarlo la hicimos día por medio, y de esa forma igual veíamos avances reales sin sobrecargar al equipo. Otra dificultad fue coordinarnos con el código, así que definimos reglas en el repositorio para mantener el orden y que los cambios de cada uno no se pisen con los de los demás. Si aparece otra dificultad, lo conversaremos en el equipo para acordar cómo resolverla.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que he trabajado de buena manera. Lo que más destaco es que he aprendido bastante sobre servidores y sobre cómo levantar el proyecto mientras lo iba desarrollando, y también he aprendido nuevas tecnologías del stack que estamos usando. Lo que podría mejorar es la especificación de las tareas de los sprint, dejándolas más detalladas y claras para que todos entiendan bien qué hay que hacer en cada una.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? No tengo mayores dudas por ahora. Lo que sí me parece importante es saber cómo proceder si una historia de usuario se cae o no se puede completar, y qué hacer si el cliente quiere cambiar algo en medio del desarrollo. Por eso, me gustaría preguntarle al docente cómo se recomienda manejar estos casos dentro de la metodología Scrum, para reorganizar el sprint sin afectar el resto del plan.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, creemos que no es necesario redistribuir las actividades. El grupo ha funcionado bien con las tareas que cada uno tiene y estamos conformes con los roles que cumplimos. Por ahora no han aparecido actividades nuevas aparte de las que ya teníamos planificadas. A veces alguien necesita ayuda para desarrollar una tarea, y en ese momento nos ponemos de acuerdo entre todos sobre cómo trabajarla. Si llega a aparecer una actividad nueva, la conversaríamos para ver a quién le corresponde.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de buena forma. Destacamos las ganas de avanzar que tiene el equipo y que, siempre que hay dudas, las preguntamos y nos apoyamos entre nosotros. También nos ayudan las lluvias de ideas para encontrar soluciones más rápido. Lo que podemos mejorar es la comunicación de lo que se va avanzando, que hasta hace poco no era tan clara, y dejar más explicado lo que hace cada uno. Para mejorar esto aplicamos mostrar demos entre nosotros de los avances, así todos vemos cómo va el trabajo del resto.