# Acta de reunión de Nurybase

Inicio formal del desarrollo y coordinación del seguimiento con Nury's.

Cliente: Nury's

Fecha y hora: 21 de septiembre de 2026 · 11:00 · Hora de término no registrada

Modalidad: Virtual por Google Meet

Enlace: https://meet.google.com/nmx-rhxz-tbw

Estado del acta: Pendiente de validación

# 1 Objetivo de la reunión

Muestra de avance de proyecto, feedback y sugerencias a implementar.

# 2 Participantes

| Participante | Representación |
| --- | --- |
| Manuel | Cliente · Nury's |
| Maher, Sebastian, Patricio y Nelson | Equipo de desarrollo de Nurybase |

# 3 Temas tratados y acuerdos

División de pagos. Actualmente se tiene pago por efectivo, tarjetas y Junaeb, el cliente hace la solicitud de poder dividir los pagos de tarjeta en Credito y Debito y los pagos Junaeb dividirlos por Pluxee y Sodexo.

Comparación de costos y ventas. El cliente desea poder ver cual es la utilidad recibida por cada producto vendido, por lo tanto pide ver la comparación de cuanto cuesta un producto al día actual y en cuanto lo vende.

SKU Productos. Se le hace el pedido formal de los SKU de los productos, esto con la finalidad de no tener que ir a escanear productos, trabajo el cual ya realizaron por parte de Nury.

4 Compromisos y seguimiento

| Acción o entregable | Responsable | Plazo o hito |
| --- | --- | --- |
| Realizar cambios sugeridos dentro del POS, y el apartado Caja (cambios mencionados anteriormente) | Equipo de desarrollo | Próxima Reunión (28/09/26) |
| Revisar el módulo y firmar la conformidad si cumple lo acordado. | Manuel / cliente | Al cierre de la primera fase |
| Consultar disponibilidad y coordinar la reunión semanal de avances. | Equipo de desarrollo | Cada lunes |

# 5 Pendientes por confirmar

Recibimiento del archivo con los SKU de parte del cliente al equipo de desarrollo.

# 6 Antecedentes mencionados

- Sin antecedentes

# 7 Próxima reunión y validación

Próxima reunión: coordinar según disponibilidad del cliente; preferentemente antes de las 17:00, de lunes a viernes.

Validación del cliente: Manuel Santana

Validación del equipo: Nelson Alfaro, Patricio Menares, Sebastian Sepulveda, Maher Darwish

Fecha de validación: 22/09/2026